АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________________________________________________

от  07 февраля  2020 года        №13

с. Ковалёво

Об утверждении муниципальной программы

Ковалёвского сельского поселения «Использование

и охрана земель на территории Ковалёвского

поселения Лискинского муниципального района

Воронежской области на 2020-2021 годы»

В соответствии со ст. 11 - 13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, администрация Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление   в газете «Ковалёвский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                      1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковалёвского

сельского поселения                                                                      Е.К.Гайдук

УТВЕРЖДЕНО

Приложение

к постановлению администрации

Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 07.02.2020  № 13

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020-2021 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основной разработчик программы | Администрация Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители программы | Администрация Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в том числе: - предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы; - обеспечение рационального использования земель; - восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель. |
| Задачи муниципальной программы | - оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; - повышение эффективности использования и охраны земель; - обеспечение организации рационального использования и охраны земель; - сохранение и восстановление зеленых насаждений, - проведение инвентаризации земель. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доля зарегистрированных земельных участков (в том числе бесхозяйных) в собственность от количества незарегистрированных, выявленных при проведении инвентаризации; - доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади земельного потенциала поселения; - доля охвата населения планово – регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; - лликвидация несанкционированных свалок. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2021 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Ковалёвского сельского поселения «О бюджете Ковалёвского сельского поселения» на очередной финансовый год и плановый период) Объем финансирования программы составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 15,0 тыс. рублей; 2021 год – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемый результат реализации программы | - упорядочение землепользования; - рациональное и эффективное использование и охрана земель; - повышение экологической безопасности населения и качества его жизни; - повышение доходов в бюджет поселения от уплаты налогов |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

Земля - важная часть окружающей среды, использование которой связано со всеми остальными природными объектами: животными, лесами, растительным миром, водами, полезными ископаемыми и другими ценностями недр земли. Без использования и охраны земли невозможно использование других природных ресурсов. Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020 – 2021 годы (далее – муниципальная программа) направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития сельского поселения.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, и усугубляют экологическую обстановку.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и охраны земель на территории поселения являются: законность и открытость деятельности администрации Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, подотчетность и подконтрольность, эффективность.

Целями муниципальной программы являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- повышение эффективности использования и охраны земель на территории сельского поселения;

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- упорядочение землепользования;

- рациональное и эффективное использование и охрана земель;

- повышение экологической безопасности населения и качества его жизни;

- повышение доходов в бюджет поселения от уплаты налогов.

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы, а также порядок расчета и источники информации о значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении  1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Развитие территории поселения»,  подпрограммы «Благоустройство территории поселения» на 2014 - 2020 годы

К основным мероприятиям муниципальной подпрограммы относятся:

- организация  системы вывоза ТКО с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- инвентаризация земель.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении  2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  30,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 15,0 тыс. рублей;

2021 год – 15,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы направляется из местного бюджета 30,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы   за счет средств местного бюджета представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 5.  Методика оценки  эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета;

3) степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации Ковалёвского сельского поселения от 10.12.2013  № 111 «Порядок по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Ковалевском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».

Приложение  1

к муниципальной программе «Использование и охрана

земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020 - 2021 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020 - 2021 годы

Ответственный исполнитель: Администрация Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

| Номер показателя (индикатора) | Наименование показателя | Единица измерения | Наименование показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа ««Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020- 2021 годы |  |  |  |  |
| 1. | Доля зарегистрированных земельных участков (в том числе бесхозяйных) в собственность от количества незарегистрированных, выявленных при проведении инвентаризации | процентов | 60 | 70 |
| 2. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади земельного потенциала поселения | процентов | 70 | 80 |
| 3. | Доля охвата населения планово – регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процентов | 97 | 98 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | * | * |

Порядок

расчета и источники информации о значениях показателей (индикаторов)

«Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020- 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Порядок расчета показателя (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля зарегистрированных земельных участков (в том числе бесхозяйных) в собственность от количества незарегистрированных, выявленных при проведении инвентаризации | процентов | Д = Оз / О * 100%, где: Д – доля зарегистрированных объектов от количества незарегистрированных, выявленных при проведении инвентаризации; Оз – количество объектов, в отношении которых зарегистрировано право собственности; О – общее количество незарегистрированных объектов, выявленных при проведении инвентаризации | Данные администрации Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом и аренды, в общей площади земельного потенциала поселения | процентов | Ds=Sн : Sх *100%, где: Sн – площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения и аренды (га); S – общая площадь земельного потенциала поселения, равная разнице между общей площадью поселения и площадью земельных участков, не являющихся объектами налогообложения (земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и т. п.) | Данные администрации Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| 3 | Доля охвата населения планово – регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процентов | Д= Кд/ К*100, где Д - доля охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; Кд — количество домовладений заключивших договора на вывоз ТКО; К — общее количество домовладений в сельском поселении | Данные регионального оператора |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | Числовой показатель | Данные администрации Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |

Приложение  2

к муниципальной программе «Использование и охрана

земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020 - 2021 годы

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020- 2021 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020- 2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разъяснение норм земельного законодательства населению | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Профилактика и предотвращение нарушений обязательных требований земельного законодательства |  |
| 2. | Организация регулярных мероприятий по очистке территории поселения от мусора | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, повышение экологической безопасности населения |  |
| 3. | Инвентаризация земель | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Выявление неиспользуемых, нерационально-используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель |  |
| 4. | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Повышение доходов в бюджет от уплаты налогов, арендной платы |  |
| 5. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Рациональное и эффективное использование земель |  |
| 6. | Выявление фактов использования земель, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности |  |
| 7. | Оформление земельных участков (в т.ч. бесхозяйных) в муниципальную собственность | Администрация Ковалёвского сельского поселения | 2020 | 2021 | Повышение доходов в бюджет от уплаты налогов, арендной платы |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Использование и охрана

земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020 - 2021 годы

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы  «Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области»

на 2020 - 2021 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципаль-ная программа | Использование и охрана земель на территории Ковалёвского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2020- 2021 годы | Администрация Ковалёвского сельского поселения | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 914 | Х | Х | Х | 30,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 914 | Х | Х | Х | 30,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Внебюджетные фонды | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |